Załącznik   nr  7

do  Polityki Zarządzania Ryzykiem na UO

Procedura zarządzania ryzykiem projektu

Przedstawienie   etapów w procesie  zarządzania  ryzykiem projektu

| Nr etapu | poziom | Czynność wykonywana | ## Stanowisko/ osoba odpowiedzialna za wykonanie | Dokument wtórny lub forma dokumentowania | Miejsce docelowe | Termin graniczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | projektu | Analiza i identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów projektu | Proponowana osoba na objęcie funkcji Kierownika projektu | Załącznik nr 4 | Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Rozwoju | przed rozpoczęciem projektu |
| 2. | projektu | Sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk projektu | Proponowana osoba na objęcie funkcji Kierownika projektu | Załącznik nr 5 | Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Rozwoju | przed rozpoczęciem projektu |
| 3. | projektu | Zaprojektowanie mechanizmów zaradczych w odniesieniu do zidentyfikowanych ryzyk i zawiadomienie Prorektora | Proponowana osoba na objęcie funkcji Kierownika projektu | Pismo do Prorektora ds. Nauki lub Prorektora ds. Rozwoju | Prorektor ds. Nauki/ Prorektor ds. Rozwoju do wiadomości: Jednostka merytoryczna nadzorująca projekt oraz kierownik jednostki, w której planowana jest realizacja projektu | przed rozpoczęciem projektu |
| 4. | projektu | Bieżące monitorowanie poziomu ryzyka i bieżąca informacja o ocenie poziomu ryzyk | Proponowana osoba na objęcie funkcji Kierownika projektu |  | Prorektor ds. Nauki lub Prorektor ds. Rozwoju | przed rozpoczęciem projektu |
| 5. | projektu | Analiza i identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów projektu 1.Udokumentowanie analizy ryzyka i ocena istotności zidentyfikowanych ryzyk. 2. Sporządzenie wewnętrznego rejestru ryzyk projektu. | Kierownicy projektów | # 1.Załącznik nr 4 2.Załącznik nr 5 | 1. Dokument wewnętrzny 2. Kierownik jednostki merytorycznej nadzorującej projekt | Podczas realizacji projektu: na bieżąco oraz nie później niż do 15 października |
| 6. | projektu | 1. Sporządzenie zbiorczego rejestru ryzyk nadzorowanych projektów (wraz z uzupełnieniem o dodatkowo zidentyfikowane ryzyka 2. Przygotowanie wyciągu z wewnętrznego zbiorczego rejestru ryzyk projektów z ryzykami ocenionymi na poziomie krytycznym. | Kierownik jednostki merytorycznej nadzorującej projekt | 1.Załącznik nr 5 2.Załącznik nr 5 - wyciąg | 1. Dokument wewnętrzny 2. Koordynator | do 30 października |
| 7. | strategiczny | Włączenie wyciągu ze zbiorczego rejestru ryzyk projektów do etapu nr 3 w procedurze zarządzania ryzykiem (załącznik nr 6) i kolejne etapy zgodnie z tą procedurą. | Koordynator | - |  |  |